	
	УТВЕРЖДАЮ

______________________________

__________________ Фамилия И.О.

"____"___________________200_г.


Отчет по проведенному анализу

Отчет

Анализ № 1-2008
	Дата начала анализа
	18.02.2008

	Дата окончания анализа
	29.02.2008


Несоответствие

	Номер
	001

	Наименование
	Низкое качество выполнения проекта


Последствия

	Последствие
	Значимость
(S)

	Номер
	Наименование
	

	01
	Снижение удовлетворенности клиентов
	3

	02
	Угроза безопасности потребителя
	10


Причины несоответствия

	№
	Выявленные причины
	Мероприятие
	Фактическая дата
внедрения
	ПЧР после внедрения
	Ответственный
за внедрение
	Ответственный
за контроль

	
	Номер
	Наименование
	Возни-
кновение
(О)
	Обнару-
жение
(D)
	ПЧР
	
	
	
	
	

	1.
	021-1
	Указаны не все требования
	5
	7
	350
	Усилить контроль проектной документации
	28.03.2008
	
	Начальник инженерно-технического отдела
	Заместитель директора по производству

	2.
	011-1
	Низкая квалификация персонала, выполняющего проект
	6
	3
	180
	Провести обучение сотрудников
	
	
	Заместитель директора по персоналу
	Заместитель директора по производству

	3.
	031-1
	Инструмент не соответствует требованиям
	8
	1
	80
	
	
	
	
	

	4.
	031-2
	ТМЦ не соответствует требованиям
	8
	1
	80
	
	
	
	
	

	5.
	041-2
	Несоответствующие условия транспортировки
	5
	1
	50
	Разработать инструкцию по правилам транспортирования ТМЦ
	25.03.2008
	
	Менеджер по снабжению
	Начальник отдела снабжения

	6.
	041-1
	Несоответствующие условия хранения
	3
	1
	30
	Разработать инструкцию по хранению ТМЦ
	24.03.2008
	
	Менеджер по комплектации
	Начальник отдела снабжения


Диаграмма Исикавы

	[image: image1.wmf]Низкое качество 

выполнения проекта

Низкое качество 

труда

Проектная документация 

не соответствует 

требованиям

Инструмент и ТМЦ 

не соответствуют 

требованиям

Несоответствующие 

хранение и упаковка 

используемых ТМЦ

Низкая квалификация 

персонала

, 

выполняющего проект

180

Инструмент не 

соответствует 

требованиям

80

ТМЦ не 

соответствует 

требованиям

80

Несоответствующие 

условия хранения

Несоответствующие 

условия 

транспортировки

50

30

Указаны не все 

требования

350

Снижение 

удовлетворенности 

клиентов

Угроза 

безопасности 

потребителя

TITLE

:

NODE

: 

NO

.:

Анализ проблемы выполнения проекта с низким качеством




PAGE  
	Отчет по проведенному анализу. Отчет
	Страница 1 из 3



