	
	УТВЕРЖДАЮ

______________________________

__________________ Фамилия И.О.

"____"___________________200_г.


План корректирующих и предупреждающих действий подразделения «Производственный отдел»

Отчет

Период: с 01.01.2008 по 31.12.2008.

Оперативные мероприятия

	№
	Сообщение о несоответствии
	Мероприятие
	Планируемая дата
внедрения
	Ответственный
за внедрение
	Ответственный
за контроль

	
	Номер
	Наименование
	
	
	
	

	1.
	01-06.2008
	Сообщение о несоответствии ТМЦ
	Разработать методику контроля поступающих ТМЦ
	23.06.2008
	Менеджер по комплектации
	Начальник отдела снабжения

	2.
	02-01.2008
	Сообщение о несоответствии процесса Закупки и снабжение
	Ознакомить сотрудников с необходимой документацией
	17.03.2008
	Начальник отдела снабжения
	Заместитель директора по качеству

	3.
	05-07.2008
	Сообщение о несоответствиях процесса "A5 Воспроизводство инструмента"
	Ознакомить персонал с нормативной документацией по регистрации необходимых записей
	28.07.2008
	Менеджер по инструменту
	Заместитель директора по качеству

	4.
	07-09.2008
	Сообщение о несоответствиях процесса "A4 Планирование и осуществление проектных работ"
	Разработать методику оценки уровня мотивации
	10.11.2008
	Инженер-проектировщик
	Менеджер по качеству


Мероприятия, разработанные по результатам анализа несоответствий

	№
	Номер анализа
	Несоответствие
	Причина
	Мероприятие
	Планируемая дата
внедрения
	Ответственный
за внедрение
	Ответственный
за контроль

	
	
	Номер
	Наименование
	Номер
	Наименование
	
	
	
	

	1.
	1-2008
	001
	Низкое качество выполнения проекта
	041-1
	Несоответствующие условия хранения
	Разработать инструкцию по хранению ТМЦ
	10.03.2008
	Менеджер по комплектации
	Начальник отдела снабжения

	
	
	
	
	041-2
	Несоответствующие условия транспортировки
	Разработать инструкцию по правилам транспортирования ТМЦ
	18.03.2008
	Менеджер по снабжению
	Начальник отдела снабжения


PAGE  
	План корректирующих и предупреждающих действий подразделения «Производственный отдел». Отчет
	Страница 1 из 2



